ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Software Comandas | | |
| Fecha y hora | 10/09/2024 | Convocada por | Juan Carlos Molero |
| Lugar | Av. Javier Prado 201 | Facilitador | Andree Villegas |
| Objetivo |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASISTENTES | | |
| *PERSONA* | *CARGO* | *EMPRESA* |
| Juan Carlos Molero | Programador | Softdev |
| Andree Villegas | Programador | Softdev |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGENDA | | |
| *Actividad* | Responsable | Tiempo |
| |  | | --- | | Revisión de problemas reportados en el sistema |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Juan Carlos Molero |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 30 minutos |  |  | | --- | |  | |
| Discusión sobre optimización de sincronización | |  | | --- | | Andree Villegas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 20 minutos |  |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | Planificación de pruebas finales |  |  | | --- | |  | | Andree Villegas | 30 minutos |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| CONCLUSIONES | |
| 1 | Es necesario implementar una función para la recuperación de pedidos pendientes en caso de desconexión. |
| 2 | La optimización de las consultas a la base de datos reducirá la lentitud detectada en cocina. |
| 3 | Se programarán pruebas finales con escenarios reales de uso para asegurar la estabilidad del sistema. |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | Responsable | Fecha Límite | Observaciones |
| |  | | --- | | Implementar recuperación de pedidos pendientes |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Juan Carlos Molero |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 18/12/2024 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Prioridad alta. Requiere revisión de la arquitectura actual. |  |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | Optimizar consultas a la base de datos |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Andree Villegas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 20/12/2024 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Evaluar índices y esquemas actuales. |  |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | Diseñar pruebas finales y documentar escenarios |  |  | | --- | |  | | Juan Carlos Molero | |  | | --- | | 22/12/2024 |  |  | | --- | |  | | Se utilizarán datos reales obtenidos en pruebas previas. |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *NOTAS ESPECIALES* | |
| 1 | La funcionalidad de recuperación de pedidos pendientes deberá incluir logs para auditorías. |
| 2 | Se identificó que los dispositivos antiguos pueden experimentar problemas de compatibilidad; es necesario documentar los requisitos mínimos del sistema. |
| 2 | Asegurar la participación del equipo de cocina para validar las pruebas finales. |