| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*REGISTRO DE CAMBIOS SOLICITADOS*

| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| --- | --- |
| Software de comandas | SC |

| **Código de Solicitud de cambio** | **Fecha** | **Solicitada por** | **descripción** | **Estado** | **Decisión** | **Fecha de CIERRE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | 10/08/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | El sistema debe permitir al mozo dividir el pago de un pedido entre varios clientes | Finalizado | Aprobado | 25/08/2024 |
| SC-02 | 15/08/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | Cambiar el formato de la boleta de pago para incluir propina sugerida | Finalizado | Aprobado | 10/09/2024 |
| SC-03 | 25/08/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | Eliminar la función de dar de alta a una mesa, ya que no es necesaria en la operación | Finalizado | Rechazado | 10/10/2024 |
| SC-04 | 10/09/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | El sistema debe permitir asignar un mesero específico a una mesa al crear el pedido | Finalizado | Aprobado | 20/09/2024 |
| SC-05 | 15/09/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | Mejorar la interfaz de registro de pedidos para hacerla más intuitiva y rápida | Finalizado | Aprobado | 27/09/2024 |
| SC-06 | 27/09/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | El sistema debe permitir al mozo ver el historial de pedidos de una mesa | Finalizado | Rechazado | 13/10/2024 |
| SC-07 | 05/10/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | Cambiar el proceso de cancelación de pedidos para requerir autorización del administrador | Finalizado | Rechazado | 19/10/2024 |
| SC-08 | 11/10/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | El sistema debe permitir a la cajera consultar el estado de las mesas desde su interfaz | Finalizado | Rechazado | 24/10/2024 |
| SC-09 | 15/10/2024 | Juan Carlos Molero Rojas | Modificar la función de cierre de caja para que incluya un desglose detallado de los métodos de pago. | Finalizado | Aprobado | 01/11/2024 |