*REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS*

| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| --- | --- |
| Software de Comandas | SC |

| **Código del Riesgo** | **Causa Detonante** | **Evento de Riesgo** | **Efecto sobre el Proyecto** | **Elemento WBS Afectado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0001 | Renuncia de un colaborador | Rotación del personal | Retrasos en las entregas y producción | Planificación |
| R0002 | Fallo en la base de datos | Pérdida de información crítica | Retrasos en la solución de errores | Gestión de la Configuración del Proyecto |
| R0003 | Cambio en los requisitos del cliente | Incremento en el alcance del proyecto | Incremento en los tiempos y costos | Gestión de los Requisitos |
| R0004 | Falta de pruebas adecuadas | Errores no detectados en etapas tempranas | Retrabajo y demoras en la implementación | Medición y Análisis |
| R0005 | Baja conectividad en dispositivos | Problemas de sincronización entre dispositivos | Fallo en la funcionalidad y afectación a los usuarios | Gestión de Calidad de Procesos y Productos |
| R0006 | Retrasos en la entrega de hardware/software | Proveedores no cumplen con los tiempos | Atraso en la integración del sistema | Gestión y Acuerdos con Proveedores |
| R0007 | Ausencia de monitoreo constante | Falta de control sobre el progreso del proyecto | Desviación de cronogramas y presupuestos | Seguimiento y Control del Proyecto |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |