| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 001 | Andree Villegas | Andree Villegas | Andree Villegas | 08/10/2024 | Revisión de criterios de aceptación |

INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº01

| Nombre del Proyecto | | | | | | | Siglas del Proyecto | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software de comandas para el restaurante “Sabor Divino” | | | | | | | D.S.C.R.S.D. | | | | | | | | |
| Datos del Entregable Inspeccionado | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Fase* | | | *ENTREGABLE 2º NIVEL* | | | | | *ENTREGABLE 3º NIVEL* | | | | *Paquete de Trabajo* | | | |
| Desarrollo | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| *Elaborado por* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andree Villegas Farfan | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Objetivos de la Inspección* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confirmar que el sistema muestre mensajes de error adecuados cuando el usuario no sigue los pasos correctos al manejar el sistema de comandas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asegurar que el sistema responda correctamente a las acciones del usuario y que no presente fallos durante su uso | | | | | | | | | | | | | | | |
| Validación y verificación de los casos de prueba | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Grupo de Inspección* | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA | | ROL EN EL PROYECTO | | | | ROL DURANTE LA INSPECCIÓN | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| Andree Villegas | | Desarrollador | | | | Líder de inspección | | | | | | | Ninguna | | |
| Juan Carlos Moreno | | QA Tester | | | | Auditor | | | | | | | Ninguna | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| *Datos de Inspección* | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | TIEMPO DE PRUEBA | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2024 | 1 hora | | | Verifica el caso de prueba “División de comanda exitoso” | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2024 | 1 hora | | | Verifica el caso de prueba “Registro de nuevo elemento en la carta incorrectamente” | | | | | | | | | | | |
| 07/10/2024 | 1 hora | | | Verifica el caso de prueba “Registrar un pedido” | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| Resultados de la Inspección | | | | | Conforme | | | | |  | No conforme | | | | **X** |
| *Lista de defectos a corregir o mejoras a realizar* | | | | | *RESPONSABLE* | | | | *FECHA REQUERIDA* | | | | | *OBSERVACIONES* | |
| No sale el mensaje “comanda dividida con éxito” | | | | | Andree Villegas | | | | 10/10/2024 | | | | | No sale el mensaje esperado | |
| Cuando no lleno un campo me permite poder registrar | | | | | Andree Villegas | | | | 11/10/2024 | | | | | Los formularios incompletos no son procesados. | |
| El botón debe desactivarse para prevenir doble toque | | | | | Andree Villegas | | | | 12/10/2024 | | | | | El personal puede hacer doble clic y generar doble pedido | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| *Observaciones complementarias* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ninguna | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Documentos Adjuntos* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Pruebas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registro de no conformidades QA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |