

| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 001 | Andree Villegas | Andree Villegas | Juan Carlos Molero | 15/11/2024 | Primera versión de la acta de reunión para la retrospectiva del primer Sprint |

ACTA DE REUNIÓN DE RETROSPECTIVA SPRINT I

| Proyecto | Software de Comandas para un restaurante | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha y hora | 10:00 am | Convocada por | Juan Carlos Molero |
| Lugar | Av El Sol 200 SJL | Facilitador | Juan Carlos Molero |
| Objetivo | Evaluar el Sprint 1 e identificar tareas por completar | | |

| ASISTENTES | | |
| --- | --- | --- |
| *PERSONA* | *CARGO* | *EMPRESA* |
| Juan Carlos Molero | Scrum Master | Sabor Divino |
| Andree Villegas | Product Owner | Sabor Divino |

| AGENDA | | |
| --- | --- | --- |
| *Actividad* | Responsable | Tiempo |
| Corrección de historias de usuario | Andree Villegas | 4 horas |
| Completar wireframes hechos en balsamiq | Andree Villegas | 4 horas |
| Asignación de historias de usuario | Juan Carlos Molero | 4 horas |

| CONCLUSIONES | |
| --- | --- |
| 1 | Se va ampliar 8 horas más el tiempo para la revisión de las historias de usuario |
| 2 | Contratar a una persona especializada en diseño ux/ui. |
| 3 | Planificar reuniones previas para aclarar dudas y evitar retrasos en futuras entregas. |